CÔNG KHAI THÔNG TIN

DỰ ÁN KHU CÔNG NGHỆP LONG BÌNH (AMATA) GIAI ĐOẠN IIIB VÀ KHU CÔNG NGHIỆP ĐỊNH QUÁN MỞ RỘNG

Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai tiếp nhận và đang xử lý hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Long Bình (Amata) giai đoạn IIIB và Khu công nghiệp Định Quán mở rộng, căn cứ quy định pháp luật đầu tư và Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 15/7/2022 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, công bố thông tin nội dung đề xuất cụ thể như sau:

1. Dự án Khu công nghiệp Long Bình (Amata) giai đoạn IIIB

- Tên Dự án: Dự án Khu công nghiệp Long Bình (Amata) giai đoạn IIIB.

- Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa.

- Mục tiêu hoạt động: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Long Bình (Amata) giai đoạn IIIB.

- Địa điểm thực hiện dự án: Phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai.

- Diện tích đất sử dụng: 26,72 ha.

- Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày 09/9/2011.

- Tiến độ thực hiện dự án:

+ Hoàn thành thủ tục pháp lý về đầu tư: Quý I/2026.

+ Hoàn thành thủ tục thuê đất, nhận bàn giao đất và khởi công xây dựng công trình: Quý II/2026.

+ Hoàn thành xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng và đưa dự án vào khai thác: Quý IV/2026.

* Ghi chú: phần dự án với diện tích 26,72 ha nêu trên là mở rộng của KCN Amata hiện hữu đã được ghi nhận tại Quyết định số 586/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03/7/2024 phê duyệt quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (tại Mục III Phụ lục II). Khi triển khai phần dự án này sẽ kết nối, sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật với khu công nghiệp Amata hiện hữu.

2. Dự án Khu công nghiệp Định Quán mở rộng

- Tên Dự án: Khu công nghiệp Định Quán mở rộng.

- Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Định Quán.

- Mục tiêu hoạt động: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Định Quán mở rộng.

- Địa điểm thực hiện dự án: Xã La Ngà, tỉnh Đồng Nai.

- Diện tích đất sử dụng: 107,24 ha.

- Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ

trương đầu tư lần đầu.

- Tiến độ thực hiện dự án:

+ Giai đoạn 1 (từ năm 2026 đến năm 2027): Triển khai thực hiện hoàn thành các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng.

+ Giai đoạn 2 (từ năm 2028 đến năm 2029): Triển khai thực hiện công tác san lấp mặt bằng và xây dựng hệ thống hạ tầng: Hệ thống thoát nước mưa, nước thải, đường giao thông, hệ thống điện và đường ống phân phối nước cấp.

+ Giai đoạn 3 (từ 2030 đến năm 2031): Triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các công trình dịch vụ, đầu mối, cây xanh và mở rộng hệ thống xử lý nước thải tập trung, kết hợp với khai thác kinh doanh.

* Ghi chú: phần dự án với diện tích 107 ha nêu trên là mở rộng của KCN Định Quán hiện hữu đã được ghi nhận tại Quyết định số 586/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03/7/2024 phê duyệt quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (là phần KCN Định Quán mở rộng tại Mục III Phụ lục II). Khi triển khai phần dự án này sẽ kết nối, sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật với khu công nghiệp Định Quán hiện hữu.

Sau thời hạn 07 ngày kể từ ngày công khai nội dung này, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ giải quyết hồ sơ theo quy định.